Auteurs :
Auteurs	Approbateurs	Validation
Guillaume RASOLO	Antonin Aillaud / Anthony Devin / Jeremy Vaz Borges / Johnny Mickael / Sébastien Mélotte

Diffusion :
Diffusion	Copie
Le client (Gaston Robicho)	Antonin Aillaud / Anthony Devin / Guillaume Rasolo / Jeremy Vaz Borges / Johnny Mickael / Sébastien Mélotte

Documents de référence :
Fiche d'itération

Historique :
N° version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Guillaume RASOLO	18/09/2013

Dossier d’analyse de risques
# Identification des risques
## Interne au projet:
-Manque de connaissance dans les outils de programmation utilisés.
-Mauvaise communication entre les différents acteurs du projet.
## Externe au projet :
-Induire le client en erreur sur l'avancement du projet.
-Changement de décision de la part du client sur un point établi.
## Technique:
-Perte d'information cruciale sur le bon fonctionnement du projet :
-Ordinateur non fonctionnel.
-Source code introuvable.
-Documentation manquant de clarté.
## Ressource humaine :
-Absentéisme.
-Mauvaise gestion des capacités propres au membre de l'équipe.
-Raison médicale.
-Stress.
# Mise en place des plans d'action de gestion des risques
## Externe :
-Tous les changements imposés par le client seront pris en compte dans l'itération suivante.
## Technique :
-Mise en place d'un système de backup / synchronisation des fichiers.
-Svn
-Cloud
-Utilisation de solution de génération de documentation (ex : Doxygen).
## Ressource humaine :
-On privilégiera les préférences dans une tâche choisie par un membre du projet, cela diminuera le stress lié au travail à fournir et le taux d'absentéisme de la personne concernée.
-Les personnes malades pourront toujours suivre l'état d'avancement du projet grâce à la mise en place de moyen de communication efficace qui sera instauré en interne.