Fiche d'itération:

Activité / réalisée	Auteur(s)	Date / Prévisionnelle	Date / Rendu	Notes
Réalisation du compte rendu externe de la réunion du 18/09/13	Antonin Aillaud / Anthony Devin / Jeremy Vaz Borges	19/09/13 16h	18/09/13 10h	Difficultés de lecture (forme du document, orthographe) à refaire
Création d'un modèle writer et d'un document maître	Sébastien Melotte	18/09/13 18h	18/09/13 18h
Planification prévisionnelle	Jeremy Vaz Borgez	19/09/13	19/09/13
Dossier d'analyse des risques	Guillaume Rasolo	19/09/13	19/09/13
Restructuration et amélioration du compte rendu de la première réunion externe (v1.1)	Anthony Devin	20/09/13	20/09/13
Rédaction de l'introduction du projet	Jeremy Vaz Borges	22/09/13	20/09/13
Rédaction des spécifications du projet	Antonin Aillaud	22/09/13	24/09/13
Conception du diagramme simplifié de séquence (stock)	Guillaume Rasolo	22/09/13	23/09/13
Conception du diagramme de navigation (stock)	Johnny Mickael	22/09/13	23/09/13
Conception du diagramme de modèle métier (stock)	Sébastien Mélotte	22/09/13
Rédaction des outils et méthodes utilisées pour le projet.	Anthony Devin	22/09/13	23/09/13
Rédaction de l'ordre du jour interne.	Anthony Devin	24/09/13	23/09/13
Rédaction de l'ordre du jour externe.	Anthony Devin	24/09/13	23/09/13
Amélioration et remplissage de la fiche d'itération	Anthony Devin	24/09/13	24/09/13